# Integrazione RetailTune: configurazione per l'avvio (primo invio)

Danilo Bernabeo · 2 novembre 2026 · BOZZA da rivedere: i punti segnati [Da decidere] sono per Danilo e non partono così

Per Ferruccio Sassi e Aldi Zeneli (RetailTune). Come chiesto nella risposta ai requisiti (R15), mandiamo prima della partenza del 5 novembre la configurazione del widget e gli elenchi che non dipendono dall'export. L'export delle strutture (import preliminare, R15) arriva con il secondo invio, appena chiusa la correzione delle anomalie in corso su Yext.

## 1. Siti, domini e chiavi

|  | kosgroup.com | anniazzurri.it |
| --- | --- | --- |
| Marchio (chiave e credenziali dedicate, R7) | KOS | Anni Azzurri |
| Dominio di produzione | https://kosgroup.com (pagine sotto /it) | https://anniazzurri.it |
| Dominio di test | https://stage.kosgroup.com | https://stage.anniazzurri.it |
| Accesso al test | protetto da password (Basic Auth): le credenziali le mandiamo a parte | come a fianco |
| Nome di terzo livello per lo script (R1, I5) | [Da decidere] stores.kosgroup.com o mappe.kosgroup.com | [Da decidere] stores.anniazzurri.it o mappe.anniazzurri.it |

Chiediamo anche la credenziale di gruppo (R7) per l'API server-to-server: serve al confronto periodico tra i due siti e i profili Google.

## 2. Consenso e Google Maps

- Piattaforma di gestione del consenso: Cookiebot su entrambi i siti.

- Categoria della mappa: marketing [Da decidere: conferma di KOS].

- Google Maps: [Da decidere] chiave creata da RetailTune nel progetto dedicato (I1), con fatturazione sull'account di KOS, oppure riuso della chiave già presente su anniazzurri.it (loadGoogleMaps a false). Le mappe attuali delle pagine regione e provincia di anniazzurri.it vengono sostituite dal widget, quindi la chiave attuale non resta necessaria.

## 3. Tipologie di struttura

Un solo elenco per i due marchi. Il codice è stabile e coincide con il percorso delle pagine di tipologia di kosgroup.com; l'etichetta è quella mostrata nel filtro. La colonna Yext serve per l'import preliminare.

| Codice | Etichetta | Marchio | Valore attuale in Yext |
| --- | --- | --- | --- |
| centri-riabilitazione | Centri di riabilitazione | KOS | Centri riabilitazione, Centri di riabilitazione |
| ambulatori-di-riabilitazione | Ambulatori di riabilitazione | KOS | Ambulatori di riabilitazione |
| cliniche-psichiatriche | Cliniche psichiatriche | KOS | Cliniche psichiatriche |
| comunita-terapeutiche-psichiatriche | Comunità terapeutiche psichiatriche | KOS | Comunità terapeutiche psichiatriche |
| comunita-terapeutiche-riabilitative-per-minori | Comunità terapeutiche riabilitative per minori | KOS | Comunità terapeutiche riabilitative per minori |
| poliambulatori | Poliambulatori | KOS | Poliambulatori |
| punti-prelievo | Punti prelievo | KOS | Punti prelievo, Laboratorio analisi |
| ospedali | Ospedali | KOS | Ospedali |
| cliniche-dentali | Cliniche dentali | KOS | Cliniche dentali |
| hospice | Hospice | KOS, Anni Azzurri | Hospice |
| residenze-per-anziani | Residenze per anziani | Anni Azzurri (mostrate anche su kosgroup.com) | Residenze per anziani |
| centri-diurni | Centri diurni | Anni Azzurri | — (oggi senza entità Yext: punti nuovi) |

Una struttura può avere più tipologie (es. Ospedale San Pancrazio: centro di riabilitazione e clinica psichiatrica). [Da decidere] assistenza-domiciliare (Anni Azzurri a Casa): servizio con area servita e senza sede aperta al pubblico; proposta: non è un punto della mappa, resta fuori dal widget.

## 4. Configurazione del widget pagina per pagina (R4, R15)

«Fisso» = il visitatore non lo cambia; «modificabile» = valore iniziale che il visitatore può cambiare. Su tutte le pagine: ricerca per indirizzo attiva, contenitore con dimensioni definite dal sito (R6).

### anniazzurri.it

| Pagina | Tipologia | Area | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| /residenze | residenze-per-anziani, modificabile (con centri-diurni e hospice) | tutta Italia, modificabile | mappa generale |
| /rsa-in-lombardia, /rsa-in-piemonte, /rsa-in-liguria, /rsa-in-emilia-romagna, /rsa-in-veneto, /rsa-in-toscana (6) | residenze-per-anziani, fissa | elenco delle province della regione, fisso (I7) | sostituisce la mappa attuale |
| /rsa-a-milano-e-provincia e le 13 pagine /rsa-in-provincia-di-… (14) | residenze-per-anziani, fissa | provincia, fissa | sostituisce la mappa attuale |
| Nuove pagine provincia (fino a 11, in preparazione: Ascoli Piceno, Asti, Como, Fermo, Grosseto, Imperia, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Vercelli) | residenze-per-anziani, fissa | provincia, fissa | stessa configurazione delle pagine provincia esistenti |
| /centri-diurni | centri-diurni, fissa | tutta Italia |  |
| /hospice | hospice, fissa | tutta Italia |  |

Le pagine delle singole strutture mantengono la loro mappa di posizione: il widget non serve. [Da decidere] /cosa-sono-le-rsa oggi ha una mappa di tutte le residenze: widget come /residenze o mappa tolta.

### kosgroup.com

| Pagina | Tipologia | Area | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| /it/strutture | tutte, modificabile | tutta Italia, modificabile | mappa generale; oggi c'è la ricerca Yext |
| /it/strutture/<tipologia> (11 pagine, una per codice della tabella 3) | quella della pagina, fissa | tutta Italia, modificabile |  |
| /it/strutture/punti-prelievo/check-up-analisi | punti-prelievo, fissa | tutta Italia, modificabile |  |
| Pagine delle aree di cura (/it/servizi-e-cure/…) | — | — | [Da decidere] con l'attributo dell'area di cura (fase 2) o con l'elenco delle strutture passato dalla pagina: vedi domanda 7 |

## 5. Attributi

- Fase 1 (import preliminare): tipologia (tabella 3) e area geografica (regione, provincia, città dall'indirizzo).

- Fase 2: servizi delle residenze Anni Azzurri (servizi offerti, ospiti accolti) e aree di cura delle strutture KOS, con codici stabili (R12) definiti da noi. Gli elenchi arrivano con il secondo invio o subito dopo.

## 6. Dati che i siti leggono dall'API (R8)

Ogni sito importa ogni notte dalla Stores API (list.json.php?allstore=true, con modified-since nelle sincronizzazioni orarie) nei campi delle pagine struttura. Corrispondenza prevista:

| Campo nel sito | Campo RetailTune | Note |
| --- | --- | --- |
| codice sede | ? | lo stesso «codice negozio» dei profili Google: vedi domanda 1 |
| nome ufficiale | name |  |
| indirizzo | address_1, address_2, zipcode, city, province, country_code |  |
| coordinate | lat, lon |  |
| telefono | phone | formato internazionale |
| email | ? | vedi domanda 2 |
| orari | hours | vedi domanda 3 sulle fasce |
| orari speciali | special |  |
| link al profilo Google Maps | custom_fields (R11) | nome della chiave da concordare |
| stato (aperta, chiusa, chiusa temporaneamente) | ? | R10: nome del campo |
| tipologie | type | vedi domanda 4 |
| attributi | attributes[].id |  |
| URL della scheda | link | deve coincidere con l'URL canonico della pagina |

## 7. Domande

- Codice sede. I profili Google hanno un «codice negozio» che vogliamo mantenere invariato con la migrazione. In quale campo dell'anagrafica e dell'API si trova? L'abbinamento ai profili avviene per codice negozio o per ID del profilo?

- Email. In quale campo dell'API è esposta l'email della struttura?

- Orari. hours prevede due fasce al giorno (mattina e pomeriggio): è sufficiente per tutte le strutture, o ci sono casi con tre fasce? Come si rappresenta un'apertura continua di 24 ore?

- Più tipologie. type è una stringa: come sono esposte le strutture con più tipologie?

- Categorie Google. La mappatura delle categorie (R17) usa il codice della categoria Google (es. gcid:...) o l'etichetta italiana? In italiano esistono categorie diverse con la stessa etichetta.

- Link delle attività locali. Prenotazione e appuntamenti: sono campi dell'anagrafica sincronizzati con i profili?

- Elenco di strutture da pagina. Oltre ai filtri di R4, il widget accetta un elenco di strutture (id) passato dalla pagina? Serve alle pagine delle aree di cura di kosgroup.com.

- Combinazione dei filtri. Più valori nello stesso filtro si sommano (unione) e filtri diversi si intersecano?

- Ricerca. La ricerca del widget accetta parole oltre all'indirizzo (nome della struttura, attributi)?

- Visibilità degli attributi. Che effetto ha visible sugli attributi nel widget e nell'API?

- UTM. Il sito pubblicato nei profili Google può avere parametri aggiunti solo nella sincronizzazione (es. utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp), mentre il campo link resta l'URL canonico senza parametri?