# Sprint 1 — file nella radice dei siti

Voci: robots.txt (19 KOS), llms.txt (18 KOS; perimetro B1 per AA), favicon e apple-touch-icon (log AA).

I file vivono in <sito>/files/ e si copiano nella webroot /www del cloud (prima stage, poi produzione). Sono file statici serviti direttamente da nginx: non passano da MODX.

## robots.txt

- kosgroup.com: Crawl-delay già rimosso da Danilo. Le regole Disallow: *?query=* non iniziavano con /: lo standard (RFC 9309) e Google richiedono che il percorso inizi con /. Riscritte come /*?query= e /*&query= (parametro primo o successivo); idem per formId. Il * finale è implicito.

- anniazzurri.it: allineato a kosgroup.com. La ricerca Yext del sito (yext-scripts, redirectUrl → /cerca) genera pagine di risultati con ?query=: escluse come su kosgroup. Tolto Allow: /, superfluo.

- Nessun gruppo dedicato ai crawler AI: con un gruppo specifico un bot ignora le regole di User-agent: *; il gruppo generale li ammette già tutti.

## llms.txt

Formato llmstxt.org: titolo, sintesi, sezioni di link. Generato da scripts/llms/genera-llms.py con i dati della mappatura kosgroup, della query residenze AA e dell'export Yext. Le due sintesi iniziali e il numero di residenze vanno validati con KOS prima della pubblicazione. Da rigenerare quando cambiano le strutture.

### Stato (19 ottobre)

- llms.txt pubblicato in produzione su entrambi i siti (bozza; sintesi da validare con KOS).

- 29 ottobre: testo considerato valido (sintesi tratte dai contenuti istituzionali dei siti; eventuali revisioni su richiesta di KOS o dell'agenzia). anniazzurri.it: «57 residenze… un hospice» sostituito con i numeri della home («oltre 50 residenze in 8 regioni», hospice al plurale: le pagine sono due).

- 24 ottobre: kosgroup.com, corretta in produzione la località malformata di San Severino («San Severino Marche, Taccoli (MC)»); copia precedente in ~/llms.txt.bak-20261024 sul cloud di produzione.

- Regola web aggiunta su entrambi i cloud per dichiarare il charset (verificato text/plain; charset=utf-8):

location = /llms.txt {
    charset utf-8;
}
location = /robots.txt {
    charset utf-8;
}

## favicon e apple-touch-icon

Browser e crawler chiedono /favicon.ico e /apple-touch-icon.png nella radice anche se la pagina dichiara le icone altrove. Su AA ~56.000 richieste 404 nelle ultime 200.000 righe di log.

| Sito | favicon.ico in radice | apple-touch-icon in radice | Icone dichiarate nell'head |
| --- | --- | --- | --- |
| kosgroup.com | presente | assente | /assets/img/ |
| anniazzurri.it | assente | assente | /dist/assets/ (solo 26 dei 50 chunk head) |

Intervento: copia nella radice delle icone già esistenti (nessun nuovo grafico).

# anniazzurri.it
cp /www/dist/assets/favicon.ico /www/favicon.ico
cp /www/dist/assets/apple-touch-icon.png /www/apple-touch-icon.png
cp /www/dist/assets/apple-touch-icon.png /www/apple-touch-icon-precomposed.png
# kosgroup.com
cp /www/assets/img/apple-touch-icon.png /www/apple-touch-icon.png
cp /www/assets/img/apple-touch-icon.png /www/apple-touch-icon-precomposed.png

Fatto il 19 ottobre in produzione, verificato: 200 su tutti gli URL, tipi image/x-icon e image/png.

Da valutare a parte (sprint 2): 24 chunk head di AA senza dichiarazione delle icone.

## Collaudo

for u in robots.txt llms.txt favicon.ico apple-touch-icon.png apple-touch-icon-precomposed.png; do
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{content_type} $u\n" https://<host>/$u; done

Atteso: 200 per tutti, text/plain per robots e llms (con charset utf-8 per llms.txt).